### Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 апреля 2008 года N 96

### О необходимости продления срока строительства жилого дома
со встроенными помещениями для учреждений обслуживания
и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Калининский район,
Северный пр., участок 1 (восточнее дома N 73, корп.1,
по Северному пр.) (квартал 11, Гражданский пр., корп.46, 55)

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 N 1592, и распоряжением Комитета по строительству от 13.07.2007 N 231:
     
     1. На основании обращения закрытого акционерного общества "Балтийская корпорация" и в соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга для дальнейшего согласования в установленном порядке, протокол N 189 от 25.03.2008, продлить срок окончания строительства объекта до 11 октября 2008 года.
     
     2. Управлению координации строительства Комитета по строительству:
     
     2.1. Направить копию настоящего распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управлению городским имуществом.
     
     2.2. В случае невыполнения сроков окончания строительства принять меры по подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о завершении инвестиционного проекта.
     
     3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по строительству В.А.Кузнецова.

Председатель Комитета по строительству
Р.Е.Филимонов